SPZZOZ.ZP/64/2019								     Przasnysz, 17.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na:

„Nadzór inwestorski nad robotami przystosowania istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody z wykorzystaniem istniejących zbiorników retencyjnych dla potrzeb Szpitala im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9”.

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r poz. 1986 z 2019r poz. 53) art. 4 ust. 8.

I. Działania realizowane w ramach niniejszego zapytania to:

1. Reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

2. Nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach.

3. Koordynowanie prac wykonywanych przez Wykonawcę i Podwykonawców.

4. Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacją zadań określonych w niniejszym zapytaniu, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót i zgodności z dokumentacją projektową.

5. Wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego oraz sporządzonych przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności.

6. Wzywanie w razie potrzeby projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę lub Inwestora i dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

7. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p-pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo Budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji.

8. Prowadzenie narad roboczych na terenie Inwestycji oraz kontrola ustaleń z tych narad,

9. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań tip.

10. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuowanie mogło wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.

11. Dokonywanie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorowych i zobowiązuje się do:

- - stwierdzenia gotowości do odbioru, przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych, odbioru końcowego warz z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu,

- - egzekwowanie od Wykonawcy i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatami, atestami oraz pełnej dokumentacji powykonawczej,

- - skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji i eksploatacji instalacji oraz urządzeń zamontowanych w ramach inwestycji.

12. Sprawdzanie i zatwierdzanie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur Wykonawcy, a także dokumentów które będą załącznikami do tych faktur (w tym protokołów odbioru) pod względem merytorycznym oraz rachunkowym.

13. Przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji.

14. Rozliczenie końcowe Inwestycji z uwzględnieniem rozliczenia środków pochodzących z różnych źródeł.

15. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją nadzoru robót.

II. Wymagania dotyczące nadzoru inwestorskiego

1. Inspektor Nadzoru w zakresie branży sanitarnej, posiadający:

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy,

-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy dla robót sanitarnych objętych niniejszym zamówieniem.

2.  Inspektor Nadzoru w zakresie branży ogólnobudowlanej, posiadający:

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy,

- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy dla robót konstrukcyjno – budowlanych objętych niniejszym zamówieniem.

Żelbetowe zbiorniki wody, które polegają modernizacji wymagają takich uprawnień.

III. Termin płatności

Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do SPZZOZ w Przasnyszu.

IV Termin realizacji

Termin wykonania umowy: do 30.01.2020r.

V. Kryterium oceny

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 100 %

Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C )   będą oceniane według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

C =	     	                                               x    100%

cena oferty badanej brutto

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu pok. Z110 do dnia 24.10.2019r do godziny 11ºº.

VII. Sposób sporządzenia oferty

1. Wycena wykonana powinna być w oparciu o kalkulację własną składającego ofertę i obejmować powinna pełen zakres rzeczowy.

2. Składający ofertę odpowiada za kompletność wyceny.

3. Zamawiający wycenę traktować będzie, jako obejmującą pełen zakres.

4. Wykonawca zaakceptuje treść „Wzoru umowy”zał. nr 1 do zapytania poprzez zaparafowanie.

5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

6. Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

7. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia  przedmiotowego postępowania bez podania przyczyn.

nazwa Wykonawcy adres Wykonawcy SPZZOZ Ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz Oferta na „PRZYSTOWANIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU SUW NA ZAPASOWE ŹRÓDŁO WODY” do dnia 24.10.2019r do godz. 11ºº.

- Z poważaniem

…...........................................